## Slide 1: EHotel
Gururla sunar…

## Slide 2: Ekip
Bünyamin Kalkan
Test/Kalite Kontrol
Barış Keskin
UI/UX Designer
Hilal Dedek
Yazılım Geliştirici
Ferhat Yenilmez
Proje Yöneticisi
Hamit Burak Koçtaş
Yazılım Geliştirici

## Slide 3: Problem
Kamu kuruluşunun yeni açılacak otel sistemileri için tanıtım, reklam ve iletişim ihtiyacı.
Çözüm
Bütün gereksinimleri karşılayacak bir web sitesi tasarlamak.

## Slide 4
Fizibilite | Ağırlık | Önerilen Sistem 1 | Önerilen Sistem 2 | Önerilen Sistem 3
Teknik Fizibilite | %30 | Yeterli teknik elemana sahip olup React kütüphanesine yetkiniz. Eğer dışarıdan eleman desteği gerekirse React bilen birisini bulmak diğer Js kütüphanelerini bilen birisini bulmaktan daha kolay. Puan: 85 | Vue küçük boyutlu ve modüler yapısı ile kolayca özelleştirilebilir. Ekipte yeterli sayıda bilen olmadığı için ekip üyelerinin eğitimi için fazladan gider oluyor. Puan:65 | Büyük ve karışık kod tabanlarında Angular kodunu okumak ve anlamak diğerlerine göre daha kolaydır. Ancak projenin kod tabanı ufak olacağından gerekli değildir. 4 puan Puan: 60
Ekonomik | %30 | Proje bitiminden elde edilecek net gelir 602.748₺. İnternet sitesinin yıllık bakım net geliri 310.902₺. 1 Yılın sonunda elde edilecek net gelir 913.650₺. Puan: 90 | Proje bitiminden elde edilecek net gelir 262.410₺. İnternet sitesinin yıllık bakım net geliri 310.902₺. 1 Yılın sonunda elde edilecek net gelir 573.312₺ Puan: 50 | Giderler ve maaliyetler Önerilen sistem 2 ile aynıdır. Puan: 50
Zaman | %10 | 1.5 Ay Puan: 90 | 2 Ay Puan: 50 | 2 Ay Puan: 50
Sosyal | %10 | Sosyal açıdan sıkıntı bulunmamaktadır. Puan: 100 | Sosyal açıdan sıkıntı bulunmamaktadır. Puan: 100 | Sosyal açıdan sıkıntı bulunmamaktadır. Puan: 100
Yönetim | %10 | Zamanın daha az olması ve daha az maliyetli olduğundan yönetim bu sisteme daha çok destek veriyor. Puan: 95 | Yönetimin sürecin uzun olması ve daha maliyetli olmasından dolayısıyla bu sisteme destekleri daha az. Puan: 55 | Yönetimin sürecin uzun olması ve daha maliyetli olmasından dolayısıyla bu sisteme destekleri daha az. Puan: 55
Yasal | %10 | Yasal açıdan sıkıntı bulunmamaktadır. Puan: 100 | Yasal açıdan sıkıntı bulunmamaktadır. Puan: 100 | Yasal açıdan sıkıntı bulunmamaktadır. Puan: 100
Sistem Uygunluk |  | 91 Puan | 65 Puan | 63.5 Puan

## Slide 5: Teknik fizibilite
Yazılım Geliştirmekte Kullanılacak Teknolojiler:
  HTML, CSS, JavaScript, React
  Git
  GitHub/GitLab?
Hosting Servisi:
  Geleneksel hosting, Cloud servisleri. VPS?
  CloudFlare, AWS, GCP, Azure?
Domain:
  CloudFlare, GoDaddy, Hostinger?
Peki Konteynerleştirme?

## Slide 6: Ekonomik fizibilite
Gelir:
  Teklif edilecek fiyat 1.623.984₺.
  Proje bitiminden elde edilecek net gelir 777.297₺.
  İnternet sitesinin yıllık bakımından gelen net geliri 310.902₺.
  İşi bitirme süresi kısa olduğu için anlaşılacak ve alınacak para miktarının enflasyon karşısında erimesi de çok daha az olur.
Gider:
  Personel maliyeti 648.422₺.
  Ofis maliyeti 32.387₺.
  İnternet sitesinin aylık bakım, hosting ve düzenleme maliyeti 4.858₺.
  Proje maliyeti 680.809₺
  Yıllık maliyet: 58.296₺

## Slide 8: Zaman Fizibilitesi – CPM
Faaliyetler | Kısaltılmış Gösterim | Önceki Faaliyetler | Normal Süre | Serbest Bolluk | Toplam Bolluk
Proje Tanıtım ve Planlaması | A | - | 4 |  | 
Proje Oluşturma ve Başlatma | B | A | 8 |  | 
İçerik Oluşturma | C | B | 12 |  | 
Proje Performansı/İzleme | D | B | 25 |  | 
Web Sitesinin Kodlanmadı | E | C | 8 | 2 | 2
Teknik Geliştirme | F | C | 10 |  | 
Yayınlama ve Tanıtım | G | E | 3 |  | 
A = 4
0 | 0
4 | 4
12 | 12
24 | 24
37 | 37
34 | 34
34 | 34
37 | 37
B = 8
D = 25
C = 12
E = 8
G = 3

## Slide 9: Sosyal fizibilite
  Kullanıcılar:
  Sade ve anlaşılır yapısıyla sitemizi kolaylıkla kullanılabilecek,
  İnteraktif kullanıcı arayüzü sayesinde bilgisayar veya diğer dijital cihazlarda kullanabileceklerdir.
  Bu sebeple kullanıcılarımızın herhangi bir zorluk yaşayacaklarını düşünmüyoruz.

## Slide 10: Yönetim fizibilitesi
Önerilen sistem 1’de;
Yeterli teknik ekibe sahip olunması,
Projenin diğer iki sisteme göre daha hızlı bitiyor olması,
sebebiyle yönetim bu sisteme daha sıcak bakıyor ve destekliyor.

## Slide 11: Yasal fizibilite
Bu proje yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, yerel ve ulusal yasalara uygundur.
Projemiz için gerekli olan izinler, lisanslar, sözleşmeler ve diğer yasal belgelerin elde edilmesinde hiçbir sıkıntı çıkmamıştır.

## Slide 12: Teşekkürler